PHÂN TÍCH ƯU TIÊN HÓA PRODUCT BACKLOG

BẰNG KỸ THUẬT MoSCoW CHO SPRINT TIẾP THEO

Ứng dụng đặt xe RikkeiGo – Chương trình “Tháng khuyến mãi”

Người thực hiện: Lan (Scrum Master) – Hỗ trợ Đức (Product Owner)

# PHẦN 1 – ĐỀ XUẤT HAI CÁCH GÁN NHÃN MoSCoW

Hai cách dưới đây khác nhau về bản chất: một cách dựa trên giá trị kinh doanh và rủi ro vận hành của bản phát hành, cách còn lại dựa trên mức độ “muốn có” của các bộ phận liên quan.

## Cách 1: Ưu tiên theo Giá trị Kinh doanh & Rủi ro Vận hành (Business Value & Risk)

Gán nhãn dựa trên câu hỏi: “Nếu thiếu hạng mục này, bản phát hành cuối Sprint có còn đạt được mục tiêu cốt lõi của chương trình ‘Tháng khuyến mãi’ và có gây thiệt hại tài chính/uy tín không?”. Must chỉ dành cho những hạng mục khiến bản phát hành không thể chạy đúng hoặc gây mất tiền khách hàng. Cách này tách biệt hoàn toàn khỏi áp lực đề xuất của Marketing hay Chăm sóc khách hàng.

## Cách 2: Ưu tiên theo Yêu cầu Bên liên quan (Stakeholder Demand)

Gán nhãn theo mức độ “muốn có ngay” của các bộ phận (Marketing muốn #6 là Must vì “đúng dịp”, CS muốn #5 là Must). Must được phân bổ chủ yếu theo đề xuất của bên liên quan, sau đó mới xem xét năng lực Sprint. Cách này dễ nhận được sự đồng thuận ngắn hạn nhưng phụ thuộc nhiều vào tiếng nói mạnh của từng bộ phận.

# PHẦN 2 – SO SÁNH HAI CÁCH GÁN NHÃN

Bảng so sánh theo hai tiêu chí chính:

| Tiêu chí | Cách 1: Business Value & Risk | Cách 2: Stakeholder Demand |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (+) Dựa trên tiêu chí khách quan (rủi ro tiền bạc, mục tiêu bản phát hành). Không phụ thuộc vào ai nói to hơn. | (–) Dễ bị ảnh hưởng bởi bộ phận có tiếng nói mạnh (Marketing, CS). Khó giải thích khi hai bên mâu thuẫn. |
| Bảo vệ được hạng mục bắt buộc như #1 | (+) #1 (lỗi thu sai tiền) luôn được xếp Must vì rủi ro tài chính/uy tín rõ ràng, bất kể bộ phận nào đề xuất. | (–) Có nguy cơ #1 bị đẩy xuống Should/Could nếu Marketing/CS chỉ tập trung vào tính năng “đúng dịp” và “trải nghiệm”. |

Kết luận sơ bộ: Cách 1 khách quan hơn và bảo vệ tốt hơn các hạng mục bắt buộc về mặt vận hành & tài chính.

# PHẦN 3 – ÁP DỤNG & CHỐT PHẠM VI SPRINT

## 3.1. Lựa chọn cách gán nhãn

Chọn Cách 1 – Ưu tiên theo Giá trị Kinh doanh & Rủi ro Vận hành. Lý do: đảm bảo bản phát hành cuối Sprint thực sự phục vụ chương trình “Tháng khuyến mãi” mà không gây thiệt hại cho khách hàng, đồng thời giữ được tính khách quan khi Marketing và CS đưa ra yêu cầu khác nhau.

## 3.2. Gán nhãn cho 6 hạng mục

| # | Hạng mục | Nhãn | Lý do gắn với bản phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Lỗi thu sai tiền gây thiệt hại trực tiếp cho khách và uy tín. Không thể phát hành khi còn lỗi này. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Tính năng cốt lõi của chương trình “Tháng khuyến mãi”. Thiếu nó thì bản phát hành không đạt mục tiêu marketing. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Should | Tăng tiện lợi nhưng không bắt buộc: khách vẫn thanh toán tiền mặt bình thường. Có thể cắt nếu trễ. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Could | Tính năng hữu ích nhưng không liên quan trực tiếp đến chương trình khuyến mãi. Có thể để Sprint sau. |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Đã có cách xử lý tạm (gọi điện). Không ảnh hưởng khả năng hoàn thành chuyến xe trong bản phát hành. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Should | Tăng nhận diện chương trình nhưng bản phát hành vẫn chạy được nếu thiếu. Ưu tiên sau Must, có thể cắt nếu trễ. |

Lưu ý về Won’t: Không có hạng mục nào được gán Won’t trong lần phát hành này vì tất cả đều có giá trị tiềm năng; chỉ xếp độ ưu tiên để cắt giảm khi cần.

## 3.3. Chốt danh sách vào Sprint (năng lực 10 điểm)

Danh sách đề xuất đưa vào Sprint:

| # | Hạng mục | Điểm | Nhãn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | 2 | Must | Bắt buộc |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | 2 | Must | Bắt buộc |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | 2 | Should | Ưu tiên cao trong Should |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 3 | Should | Có thể cắt nếu trễ |
|  | TỔNG | 9 |  | Còn dư 1 điểm đệm |

Hạng mục không đưa vào Sprint lần này:

• #4 Hẹn giờ đặt xe trước (3 điểm) – Could → chuyển Sprint sau.

• #5 Chat với tài xế (3 điểm) – Could → chuyển Sprint sau (đã có giải pháp tạm: gọi điện).

## 3.4. Tỷ lệ Must và giải thích

• Tổng điểm Must: 2 + 2 = 4 điểm

• Năng lực Sprint: 10 điểm

• Tỷ lệ Must: 4/10 = 40%

Tỷ lệ 40% thấp hơn khuyến nghị ~60% một chút, nhưng vẫn chấp nhận được vì:

– Chỉ có đúng 2 hạng mục thực sự bắt buộc cho bản phát hành (lỗi tiền + áp mã KM).

– Đã dành thêm 5 điểm cho Should (#6 + #3) để tăng giá trị chương trình, đồng thời còn 1 điểm đệm.

– Nếu trong Sprint phát sinh rủi ro, có thể cắt #3 trước, sau đó đến #6 mà vẫn giữ được mục tiêu cốt lõi của bản phát hành.

# KẾT LUẬN

Đã chọn cách gán nhãn theo Giá trị Kinh doanh & Rủi ro Vận hành để đảm bảo tính khách quan và bảo vệ hạng mục bắt buộc (#1). Phạm vi Sprint gồm 4 hạng mục (9 điểm), trong đó Must chiếm 4 điểm (40%). Các hạng mục #4 và #5 được chuyển Sprint sau và sẽ được thông báo rõ cho các bên liên quan (Marketing, CS).

Danh sách Sprint vừa năng lực, mỗi nhãn đều có lý do gắn trực tiếp với mục tiêu bản phát hành cuối Sprint tới.